# Phần 1 - Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Vi phạm tiêu chí D (Detailed appropriately) trong D.E.E.P | Hạng mục ở đầu Product Backlog (ưu tiên cao nhất) cần phải chi tiết, rõ ràng (có User Story, tiêu chí nghiệm thu) để Dev có thể làm ngay. |
| H2 | Sai | Vi phạm tiêu chí P (Prioritized) trong D.E.E.P | Tính năng "Tự động chia tiền" mang lại giá trị cốt lõi cao hơn "Đổi màu giao diện", do đó phải được ưu tiên xếp trên. |
| H3 | Đúng | — | Hạng mục ở cuối Backlog (ưu tiên thấp) chỉ cần mô tả khái quát (Detailed appropriately) và ước lượng sơ bộ/thô (Estimated). |
| H4 | Sai | Vi phạm quy tắc Quyền sở hữu Product Backlog | Chỉ Product Owner (Đức) mới có quyền quyết định thêm thẻ và sắp xếp vị trí ưu tiên; Developer (Tú) không được tự ý thêm và kéo lên đầu. |
| H5 | Sai | Vi phạm luồng công việc & Định nghĩa Hoàn thành (Definition of Done) | Thẻ code xong (In Progress) chưa thể coi là hoàn thành nếu chưa qua kiểm thử (Testing/QA), việc kéo thẳng sang Done không đảm bảo chất lượng. |

# Phần 2 - Sửa lỗi

- H1: Sửa thành một User Story chi tiết kèm Acceptance Criteria, ví dụ: "Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các chuyến xe ghép đang có sẵn trên cùng tuyến đường để có thể chọn chuyến phù hợp".

- H2: Kéo thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên vị trí cao hơn (nằm phía trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội").

- H3: Giữ nguyên (Vì hạng mục này đang làm đúng quy tắc).

- H4: Tú cần gửi đề xuất tính năng "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" cho Product Owner (Đức) để Đức đánh giá, tạo thẻ và quyết định vị trí ưu tiên trong Product Backlog.

- H5: Sửa lại luồng các cột trên Trello theo thứ tự chuẩn: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Testing (hoặc QA/Review) → Done.